АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи

протокол №159/1 від 26.08.2021

____________ Сергій ЧЕЧЕНЄВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

щодо проведення спрощеної закупівлі

Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи

(Технічне обстеження гідротехнічних споруд Глибочанської ГЕС)

м. Вінниця - 2021 р.

| Оголошення про проведення спрощеної закупівлі |  |
| --- | --- |
| - Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, код ЄДРПОУ 00130694, юридична особа/суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених в пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| - Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета зкупівлі (лотів) (за наявності) | Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (Технічне обстеження гідротехнічних споруд Глибочанської ГЕС) – код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 – 4531. |
| - Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі | Пропозиції учасників повинні задовольняти вимоги до предмету закупівлі, визначені Додатком №1 до даного оголошення. Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозиції погоджені технічні вимоги до предмету закупівлі (Додаток №1). |
| - Кількість та місце поставки товарів/обсяг і місце виконання робіт/обсяг і місце надання послуг | 1 робота, с. Глибочок, Гайсинський р-н, Вінницька обл. |
| - Строк поставки товарів/ виконання робіт/надання послуг | до 31.12.2021 р. |
| 6. Умови оплати | згідно проєкту договору |
| 7. Очікувана вартість предмета закупівлі | 551 721,00 грн. з ПДВ |
| 8. Період уточнення інформації про закупівлю | Три робочі дні з дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі. |
| 9.Кінцевий строк подання пропозицій | 06.09.2021 р. до 09:00 год |
| 10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі єдиного критерію «Ціна» , питома вага критерію «Ціна» складає 100%. До ціни включається податок на додану вартість. |
| 11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників | Пропозиція супроводжується забезпеченням пропозиції: вид забезпечення пропозиції: електронна банківська гарантія; розмір забезпечення пропозиції: 2 759,00 грн. строк дії забезпечення пропозиції: не менше ніж 45 днів з дати розкриття пропозицій. Реквізити для оформлення банківської гарантії: поточний рахунок IBAN: UA573005280000026008455026503 у АТ «ОТП Банк» МФО 300528 Застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції не повертається учаснику: - відкликання пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі. Забезпечення пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання однієї з підстав: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції, зазначеного в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; - відкликання пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали пропозиції. |
| 12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |
| 13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі | 0,5% очікуваної вартості предмета закупівлі. |
| 14. Інша інформація | Перелік документів, які повинні подати учасники спрощеної закупівлі в складі своєї пропозиції: 1. Пропозицію, складену в довільній формі; 2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на укладання (підписання) договору про закупівлю; 3. Погоджені технічні вимоги до предмету закупівлі згідно Додатку №1 до оголошення; 4. Погоджений проєкт договору згідно Додатку №2 до оголошення; 5. Електронну банківську гарантію; 6. Діючу ліцензію на будівельну діяльність (з додатком), що дозволяє виконувати види робіт, які є предметом закупівлі; 7. Дозвіл (Декларація) на виконання робіт підвищеної небезпеки, відповідно до характеру виконання робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 8. Інші документи, передбачені цією документацією. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Всі визначені оголошенням про проведення спрощеної закупівлі документи пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. |

ДОДАТОК №1

до оголошення

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

на виконання обстеження виробничої будівлі, гідротехнічних споруд  Глибочанської ГЕС

АТ «Вінницяобленерго».

- Назва та місцезнаходження об’єкту:

Назва об'єкту. Глибочанська ГЕС АТ «Вінницяобленерго».

Місце розташування: Вінницька область, Гайсинський район, с. Глибочок.

- Підстава для виконання робіт:	Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану (ДСТУ-НБ В.1.2-18:2016). ГКД 34 03 106 «Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду». ГКД 34 21 342-2003 «Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій». ГКД 34 03 101-94 «Безпека гідротехнічних споруд електростанцій України» та інші.______________

(інвестиційна програма, договір, інше)

- Вид робіт: періодичне обстеження______________________________________________

(реконструкція, технічне переоснащення)

- Дані про інвестора: АТ «Вінницяобленерго»____________________________________

(назва організації)

- Дані про замовника: АТ «Вінницяобленерго», вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Україна, 21050 (назва організації)

- Джерело фінансування:  власні кошти АТ «Вінницяобленерго»____________________

(власні кошти АТ «	», інвестиції)

- Дані про генерального підрядника: Визначається на конкурсній основі_____________

(назва організації)

- Дані про субпідрядника на виконання робіт: Визначається генеральним підрядником по узгодженню з замовником._____________________________________________________

(назва організації)

- Стадійність робіт з визначенням затверджуваної стадії: Одностадійний______________

- Інженерні вишукування:	відсутні_____________________________

(наявні/ необхідно виконати)

- Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів:

без проектування

- Мета проведення обстеження: обстеження виробничої будівлі, гідротехнічних споруд  з метою визначення фактичного технічного та деформативного станів, а також отримання висновків щодо необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт і рекомендацій щодо подальшої експлуатації ГЕС для забезпечення її довговічності.

- Індивідуальні технічні та функціональні вимоги

Об’єм робіт, що необхідно виконати при обстеженні гідротехнічних споруд Глибочанської ГЕС:

13.1. Підбір і вивчення проектної, виконавчої та іншої технічної документації, а також матеріалів попередніх обстежень, складання програми проведення обстеження.

    - Обстеження технічного стану виробничої будівлі Глибочанської ГЕС ( фундаменти, підлога, цегляні стіни, перегородки, перекриття, покрівлі будівлі, інженерні мережи та обладнання) з фіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою.

    - Обстеження проточного тракту Глибочанської ГЕС (правобережний стояк, водоприймач, бики турбінних блоків щитові стінки, сміттєутримуючі решітки, затвори, роздільна стінка, службовий місток, водовипуск) за технічної можливості з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою, виконання промірів глибин.

    - Обстеження водозливної греблі (роздільні бики водозливної греблі, сегментні затвори, водозлив) з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою, виконання промірів глибин.

    - Обстеження глухої греблі (кріплення укосів, гребінь греблі) за технічної можливості з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою та виконання промірів глибин.

    - Водолазне обстеження підводної частини виробничої будівлі ГЕС (лівобережний стоян, конструкції проточного тракту ГЕС, водоприймач, сміттєутримуючі решітки, бики та фундаменти турбінних блоків, водовипуск, роздільна стінка, гасник енергії) за технічної можливості з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою та виконання промірів глибин.

    - Водолазне обстеження підводної частини водозливної греблі зі сторони верхнього та нижнього б’єфів за технічної можливості з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою та виконання промірів глибин.

    - Водолазне обстеження підводної частини глухої греблі з ґрунтових матеріалів зі сторони верхнього б’єфу за технічної можливості з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою та виконання промірів глибин.

    - Водолазне обстеження відвідного каналу гідровузла (гасник енергії, рисберма) за технічної можливості з фотофіксацією пошкоджень та їх кількісною оцінкою та виконання промірів глибин..

    - Визначення міцності бетонних конструкцій гідроспоруди.

    - Визначення корозійного зносу металоконструкцій гідроспоруди.

    - Аналіз виявлених дефектів і пошкоджень конструктивних елементів.

    - Оцінка технічного стану споруд гідровузла за класифікаційними ознаками.

    - Висновки стосовно стану водосховищ, підвідних каналів, НБ.

    - Визначення міцності бетонних та залізобетонних конструктивних елементів споруд неруйнівними методами.

    - Встановлення терміну експлуатації ГЕС.

    - Розробка рекомендацій щодо подальшої експлуатації чи заборони експлуатації.

    - Складання висновків та оформлення звіту по результатам робіт.

  - Вимоги по сертифікації:

Обладнання, яке буде використовуватись при обстеженні повинно бути сертифіковане в об'ємі, визначеному чинним законодавством України. Виконавець робіт повинен надати документ, яким засвідчити що він має право виконувати дані роботи.

14. Перелік документації, що надається замовнику після виконання обстеження виробничої будівлі, гідротехнічних споруд ГЕС:

14.1. Акт виконаних робіт по обстеженню виробничої будівлі, гідротехнічних споруд  ГЕС.

14.2. Технічний звіт результатів обстеження.

14.3. Сертифікати відповідності (якщо вимагаються згідно законодавства України).

14.4 Інші документи, що обґрунтовано зажадалися Замовником.

15. Технічні характеристики виробничої будівлі, гідротехнічних споруд ГЕС

Рік введення в експлуатацію - 1960 р.

Проектна організація - Укрсільелектропроект.

Водозбірна площа водотоку - 17130 кв.км.

Середньобагаторічні витрати води – 42,8 м3 /с.

Рівні води (м)	Верхній б'єф	Нижній б 'єф

Нормальний	151,7	140,7	І

Максимальний	154,6

Мінімальний	116,63

Гребля:

а)	тип, конструкція – глуха, з ґрунтових матеріалів, з бетонним зубом;

б) матеріал – суглинок, покриття – кам’яна навкидь.

в)	довжина по гребеню – 266,65 м;

г)	ширина по гребню – 4,5 м;

д)	висота греблі – 15,7 м

Водозливна гребля:

а) тип, конструкція – бетонна, практичного профілю з носком трампліном, з проїзжим мостом та службовим містком;

б)	висота греблі – 16,0 м

в) затвори – металеві, сегментні;

г) кількість затворів – 7;

д)	розміри – 10,5×5,1 м

е)	кількість - 2 шт.

Будівля ГЕС.

а)	тип будівлі - сприймаюча напір води;

б) розміри - 30×14,5×11,5(h);

в)	надводна частина – цегла;

г)	підводна частина - бетон, залізобетон.

д) водозабір – шахтного типу, 3-х пролітний.

е) розміри водозабірних камер 3×3,25

16. Зобов’язання Підрядника.

16.1 Виконати роботи в обсягах та в встановлені строки.

16.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Замовника та у відповідності до вимог, що звичайно ставляться до робіт відповідного характеру.

16.3. Допускати представників Замовника на місце виконання робіт для перевірки ходу і якості виконання робіт.

16.4. Виконувати вказівки Замовника з приводу належного виконання робіт.

16.5. Забезпечити виконання робіт кваліфікованим персоналом,  дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, виробничої санітарії а також проведення відповідних інструктажів.

16.6. Організувати і забезпечити виконання вимог Закону України з охорони праці, протипожежних,  санітарних ті екологічних норм.

16.7. Виконати роботу у встановлені терміни.

17. Вимоги до виконання робіт та їх якості: роботи по обстеженню гідротехнічних споруд, будівель  повинні бути виконані в затверджених обсягах та строки відповідно до Договору підряду, ДБН

18. Вимоги до документації, що надається Замовнику:

18.1. Копія ліцензії на право проведення даних робіт.

18.2. Паспорт про технічний стан ГЕС.

18.3. Висновок про можливість подальшої експлуатації ГЕС.

18.4. Акти виконаних робіт.

18.5. Мова викладення – українська. Документація передається замовнику: кількість примірників – 4 екз. в паперовому вигляді, та електронному вигляді в форматах «pdf». Графічна частина у форматі AutoCAD, ARCHICAD.Кошторисна частина в форматі АВК останньої версії. Носій інформації –папір, електронний вигляд.

Початок виконання робіт: з дати підписання Договору.

ДОДАТОК №2

до оголошення

ДОГОВІР №

про надання послуг з технічного обстеження будівель і споруд

м. Вінниця																				« ____ » ______________ 2021 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора Поліщука Андрія Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

______________________________________________ (надалі іменується «Виконавець»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі ___________________, який діє на підставі ____________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг з технічного обстеження будівель і споруд (надалі іменується Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується, згідно з обсягами, наведеними в Технічному завданні, яке є Додатком № 1 до Договору і є його невід’ємною частиною, виконати: «Технічне обстеження гідротехнічних споруд Глибочанської ГЕС» (надалі - Послуги).

1.2. Результатом наданих Послуг є Технічний звіт результатів обстеження і Паспорт про технічний стан ГЕС (надалі - Технічна документація).

1.3. Замовник зобов’язується прийняти від Виконавця оформлену Технічну документацію та оплатити її.

1.4. Договір підписується Замовником при наявності розробленої Виконавцем Кошторисної документації, яка є Додатком № 2 до Договору і є його невід’ємною частиною.

2. ДОГОВІРНА ЦІНА

2.1. Договірна ціна у Договорі визначається в гривнях на основі Кошторисної документації, яка є Додатком № 2 до Договору і є його невід’ємною частиною, та фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни, який є Додатком № 3 до Договору і є його невід’ємною частиною. Кошторисна документація включає всі необхідні витрати Виконавця, що пов’язані з наданням Послуг. Тип ціни - тверда. На етапі укладення Договору ціна фіксується на весь обсяг Послуг та не змінюється до повного виконання зобов’язань Сторонами.

2.2. В загальний обсяг Послуг та їх вартість входять витрати, пов’язані з отриманням довідникової інформації, технічної інформації, інших даних (у разі необхідності).

2.3. Ціна Договору відповідно до Кошторисної документації та Протоколу узгодження договірної ціни становить _________________ грн., крім того ПДВ (20 %) в розмірі – ______________________ грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає _________________________ грн. (______________________________________ гривень _____ копійок).

2.4. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових робіт (послуг), не врахованих Договором та Кошторисною документацією, Сторони укладають відповідну Додаткову угоду щодо їх вартості, обсягів, порядку виконання і оплати.

3. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Строк закінчення надання Послуг, передбачених даним Договором: ____ (______________) календарних днів від дати їх початку.

3.2. Строк надання Послуг Виконавцем включає в себе тривалість самого обстеження і складання Технічної документації.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата за Договором здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України на поточний рахунок Виконавця або шляхом емісії простого векселя.

4.2. Розрахунки проводяться Замовником у наступному порядку:

4.2.1. Оплата у розмірі 100% ціни Договору, визначеної в пункті 2.3 Договору, здійснюється протягом 180 банківських днів після прийняття наданих Послуг. Розрахунок за надані Послуги Замовник має право здійснити на свій вибір або шляхом перерахування грошових коштів, або шляхом емісії простого векселя (векселів). Вексель (векселі) видаються Замовником на суму фактично наданих Виконавцем Послуг. Номінальна вартість векселя (векселів) не повинна бути більше суми фактично наданих Послуг. В момент (день) оформлення векселя (векселів) зобов’язання оплатити прийняті Послуги у Замовника припиняються та виникає новий обов’язок оплатити вексель (векселі). Вексель (векселі) передаються за актом прийому-передачі. Виконавець зобов’язаний прийняти оформлений вексель (векселі) та підписати акт прийому-передачі.

4.2.2. За наявності фінансування Виконавець має право, але не зобов’язаний здійснити повну або часткову попередню оплату Послуг.

4.2.3. У випадку одержання передоплати та неможливості виконати свої зобов’язання, Виконавець повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 3-х банківських днів з моменту виявлення такої обставини. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та штрафна санкція у розмірі 30 % від суми неповернених коштів.

4.3. Розрахунок здійснюється на підставі Акта здачі - приймання наданих Послуг.

4.4. Порядок здійснення оплати за Договором може бути змінений тільки за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.

4.5. Виконавець складає та реєструє податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з вимогами податкового законодавства, які діють на дату виникнення податкового зобов’язання.

5. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. Умовою початку надання Послуг Виконавцем є отримання від Замовника допуску на об’єкт.

5.2. По закінченню надання Послуг, Виконавець передає Замовнику Технічну документацію, супровідний лист з переліком документації, яка передається, та Акт здачі-приймання наданих Послуг.

5.3. Технічна документація готується українською мовою та передається Замовнику в друкованому та електронному вигляді.

5.4. Замовник протягом 15-ти робочих днів після отримання Технічної документації повертає Виконавцю підписаний Акт здачі-приймання наданих Послуг, або надає мотивовану відмову від прийняття наданих Послуг.

5.5. У випадку наявності у Замовника претензій до наданих Послуг, Замовник в строк, визначений для розгляду та підписання Акта здачі-приймання наданих Послуг, надає Виконавцю мотивовані зауваження з переліком недоліків/дефектів у наданих Послугах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів їх усунення. У випадку наявності у Виконавця мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження недоліків та вирішення спірних питань.

5.6. У разі відмови Виконавця усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Виконавцю дефектного акта Замовник не одержує відповіді Виконавця про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Виконавець зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику пов’язані з цим витрати та завдані збитки.

5.7. У випадку призупинення надання Послуг по ініціативі Замовника Сторони зобов’язані в 10-денний термін з дня призупинення скласти двосторонній акт про надану частину Послуг і фактично понесені витрати Виконавцем, що підлягають оплаті Замовником.

5.8. При зміні обсягів надання Послуг згідно п. 2.4 Договору, Замовник зобов’язаний в 5-денний термін повідомити про це Виконавця. Сторони укладають додаткову угоду до Договору з урахуванням понесених Виконавцем витрат та коригуванням терміну закінчення надання Послуг по Договору.

5.9. Замовник залишає за собою право затвердження/зміни черговості надання Послуг та зменшення обсягів надання Послуг, виходячи з техніко-економічної доцільності та реальних умов фінансування.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язується:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі вносити платежі за Договором.

6.1.2. Прийняти в установленому порядку Технічну документацію за Актом здачі–приймання наданих Послуг.

6.1.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в Послугах.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Вимагати від Виконавця виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень або неналежного надання Послуг.

6.2.2. Розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця за 14 (чотирнадцять) календарних днів рекомендованим листом з повідомленням, та вимагати повернення сплачених сум за Договором, якщо Виконавець з причин, які залежали від нього, не приступив до надання Послуг протягом 1 місяця після підписання Договору, або допустив відставання від строку надання Послуг понад 1 місяць, або надає Послуги настільки повільно, що здача їх в строк стає явно неможливою.

6.2.3. Замовник має інші права, не зазначені у Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

6.3. Виконавець зобов’язується:

6.3.1. Своєчасно та якісно надати Послуги, передбачені даним Договором та додатками до нього.

6.3.2. Здати Замовнику Технічну документацію в порядку та на умовах, передбачених даним Договором за Актом здачі-приймання наданих Послуг у встановлений Договором строк.

6.3.3. Знайомити Замовника, за його вимогою, з перебігом надання Послуг.

6.3.4. Усунути у погоджений Сторонами строк всі недоліки у наданні Послуг, що виявлені самостійно або Замовником під час виконання або приймання наданих Послуг.

6.3.5. Виконавець не має права залучати до надання всіх або частини Послуг субпідрядників (третіх осіб) без попереднього письмового погодження із Замовником. Умови залучення субпідрядників (третіх осіб), відповідність їх кваліфікаційним та іншим вимогам, порядок надання Послуг третіми особами визначаються окремою додатковою угодою до Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати платежі за Договором;

6.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. Зупинити надання Послуг у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що унеможливлюють надання Послуг. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають наданню Послуг в строки, передбачені Договором, та не залежать від Виконавця, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків надання Послуг, при цьому Сторони укладають Додаткову угоду. До вищезазначених обставин відносяться обставини форс-мажору.

6.4.4. Виконавець має інші права, не зазначені у даному Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору.

7.2. У випадку порушення Виконавцем строку закінчення надання Послуг, що передбачений  Договором, Замовник має право нарахувати Виконавцю штрафну санкцію у розмірі 5% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів Замовник має право додатково нарахувати Виконавцю штраф у розмірі 20 % (двадцять відсотків) від загальної ціни Договору, а Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника сплатити зазначені виплати протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Виконавцю відповідної вимоги Замовника.

7.3. За порушення строків оплати наданих Послуг Виконавець має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі половини облікової ставки НБУ, яка діяла у цей період, від простроченої суми, а Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця сплатити зазначену пеню.

7.4. За односторонню відмову від виконання Договору Виконавець несе відповідальність перед Замовником у вигляді штрафу у розмірі 30% від вартості невиконаних зобов’язань згідно цього Договору. Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Виконавцю відповідної вимоги Замовника.

7.5. У випадку виявлення недоліків/дефектів у наданих Послугах при їх прийманні, Замовник має право нарахувати Виконавцю штраф у розмірі 40% від вартості неякісно наданих Послуг (виконаних з недоліками/дефектами), а Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Виконавцю відповідної вимоги Замовника та усунути виявлені недоліки/дефекти протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня виявлення Замовником відповідних недоліків/дефектів, якщо інший термін їх усунення не погоджений Сторонами.

7.6. У разі виявлення недоліків, допущених Виконавцем, які виключають можливість прийняття наданих Послуг, або відступи в наданих Послугах від умов Договору чи інші недоліки є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником чи третьою особою, або Виконавець не усунув відповідні недоліки/дефекти у визначений термін, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Послуги, вимагати від Виконавця сплати штрафу у розмірі 40% від загальної ціни Договору, повернення попередньої оплати у разі її перерахування Замовником та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, або вимагати від Виконавця відповідного зниження договірної ціни та компенсації (відшкодування) збитків.

7.7. У разі порушення Виконавцем правил складання та реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, які призвели до втрати Замовником права на податковий кредит з податку на додану вартість, Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Замовника згідно з його письмовою вимогою кошти в розмірі невідшкодованого з бюджету податку на додану вартість.

7.8. Сторони погодились, що у випадку неналежного виконання договірних зобов’язань Виконавцем, Замовник має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті згідно умов розділу 7 Договору, із сум, належних до оплати Виконавцю за надані ним Послуги. Сума такого утримання визначається на підставі пред’явленої Виконавцю письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Замовником.

7.9. У разі виникнення між Сторонами судового спору з приводу виконання, розірвання або зміни Договору, Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 1 000,00 грн. за кожен випадок ненадання або прострочення надання документів за запитом суду, який порушив провадження у справі, у строк, зазначений у відповідній ухвалі.

7.10. За незабезпечення збереження інформації, що стала відома Виконавцю у зв’язку з укладенням/виконанням договору та/або стосується предмету Договору та/або інформації про Замовника, в результаті чого така інформація стала відома третім особам, за винятком осіб/випадків, визначених чинним законодавством України, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 000,00 грн. за кожний випадок такого незабезпечення збереження інформації понад відшкодування у повному розмірі збитків протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Виконавцю відповідної вимоги Замовника.

7.11. Сторона, яка порушила договірне зобов’язання, відшкодовує в повному обсязі збитки, заподіяні при виконанні договірного зобов’язання іншій Стороні. Збитки, завдані під час виконання зобов’язань за Договором, підлягають відшкодуванню у повній сумі понад встановлені договором штрафні санкції.

7.12. Сплата Стороною визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) не звільняє її від обов'язку виконати умови даного Договору.

7.13. Сторони домовилися, що для вимог про стягнення з Виконавця штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) за Договором застосовується строк позовної давності три роки (якщо інше не встановлено законодавством).

7.14. Сторони домовилися, що за прострочення виконання Виконавцем зобов’язань за Договором нарахування штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) припиняється через рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано (якщо інше не встановлено законодавством).

8. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОР

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов'язань при умові: повені, пожежі, землетрусу, катастроф та інших незалежних від Сторін випадків, якщо обставини виникнуть після набрання чинності Договором. Якщо яка-небудь з цих обставин робить неможливим пряме виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором в строк, умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

8.2. Сторони протягом трьох календарних днів повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.

8.3. У випадку несвоєчасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилатись на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення.

8.4. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення терміну виконання зобов’язань за цим Договором. В іншому разі, ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність до цього Договору і чинного законодавства України.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов’язані з виконанням цього Договору, будуть розв’язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони цього Договору зобов’язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

10.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

10.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

12. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

12.1. Виконавець підтверджує, що має всі чинні дозвільні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт (послуг) та необхідні кваліфікаційні характеристики для виконання Договору.

12.2. Після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, Виконавець підписує Договір зі свого боку та передає його на підписання Замовнику. Виконавець під час укладення Договору (разом із підписаним Договором) зобов’язується передати Замовнику завірені власною печаткою копії наступних документів на підтвердження можливості належного надання Послуг, які стають невід’ємною частиною Договору та зберігаються у Замовника:

- інформація про штатних спеціалістів, які пройшли професійну атестацію і мають кваліфікаційний сертифікат (з наданням їх копій), який дає право на виконання робіт (надання послуг) з технічного обстеження будівель та споруд;

- інформацію про досвід виконання робіт (надання послуг) з технічного обстеження будівель та споруд.

У випадку невиконання Виконавцем умов даного пункту (ненадання підписаного Договору та всіх перелічених документів у строк, визначений законом), Замовник кваліфікує такі дії як неукладення договору про закупівлю з вини учасника – згідно положень ч. 7 статті 33 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок чого Замовник відхиляє пропозицію Виконавця та визначає переможця серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув.

12.2.1. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди, з урахуванням обмежень, передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

12.3. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

12.4. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

12.5. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

12.6. Всі Додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

12.7. Договір укладений у 2 (двох) примірниках (1 – для Замовника, 1 – для Виконавця), які мають однакову юридичну силу.

12.8. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна  негайно повідомити про це іншу Сторону.

12.9. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов’язків в рамках даного Договору.

12.10. Невід’ємною частиною цього Договору є:

12.10.1. Технічне завдання (Додаток № 1).

12.10.2. Кошторисна документація (Додаток № 2).

12.10.3. Протокол узгодження договірної ціни (Додаток № 3).

13. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| Виконавець: | Замовник: |
| --- | --- |
| _____________________ М.П. | _______________________ М.П. |